芦台经济开发区2020年度预算单位整体收支

绩效自评报告

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区交通局

评价方式：单位绩效自评

报告日期：  2021 年  4 月 8  日

芦台经济开发区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 盛莹 |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 69388104 |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 13 |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 单位职能职责概述 |  | 交通局主要职能为对我辖区道路旅客运输经营、货物运输经营、客（货）站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训实施监督管理，对所辖区企业车辆办理经营许可证、营运证、审验营运证，对全区农村公路进行规范的建设、养护和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  |  | 事业收入 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 交通局 | 1026.44 |  | 20.56 | 1005.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  | 当年 结余 |  |  | 累计 结余 |
|  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通局 | 1026.44 |  | 232.13 | 209.68 |  |  | 22.45 |  |  | 289.41 |  |  |  | 504.90 |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 交通局 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通局 | 802.49 |  | 802.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 |  | 工作任务 |  | 完成情况 |
|  |  | 任务1：实施富安路、富宝道、马聪南环路、大通路、蓟海路西延、福海道等7条道路修建改造工作，共9.556公里 |  | 已完成 |
|  |  | 任务2：完善雨污管网建设4.43公里。全域增绿深入推进，绿化面积15.34万平方米 |  | 已完成 |
|  |  | 任务3：实施盛世大道、富邦道等14条道路、澳林小区二期、广达楼小区绿化提升改造工程 |  | 已完成 |
|  |  | 完成欣河公园建设，共计载种乔木2.5余株，灌木122万株，新增绿化面积30公顷。 |  | 已完成 |
| 整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） |  | 预期效益 |  | 实际效益 |
|  | 社会效益 | 指标1：养护工程完成率 指标2： …… |  | >60% |
|  | 经济效益 | 指标1： 指标2： …… |  |  |
|  | 生态效益 | 指标1： 指标2： …… |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会满意度 指标2： …… |  | 100% |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 94 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |

填报人（签名）： 盛莹             部门（单位）负责人（签章）：

四、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 (1）机构组成 芦台经济开发区交通局下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。 （2）机构职能 交通局内设办公室，负责人：陈立军，道路运输管理站负责人：高福合，财务科负责人：王海燕，地方道路管理站负责人：张凤阳，道班负责人：贾冬。经费保障形式为财政拨款。 （3）人员概况 交通局2020年底有在职人员13人，离退休11人 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2020年支出合计521.55万元，其中：基本支出232.13万元，项目支出289.41万元。基本支出中人员经费为209.68万元，日常公用经费为22.45万元；项目资金支出主要用于农村道路客运补贴11万元，农村道路养护129.36万元，公交车补贴128万元，国三柴油车补贴21.05万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。 2020年基本支出共计232.13万元，主要用于人员支出209.68万元，公用支出22.45万元。年末结转和结余504.89万元。2020年“三公”经费总0万元，其中，公务用车购置及运行维护0万元、公务接待费0万元。单位严格执行“三公”经费的控制政策，较2020年“三公”经费为0万元。“三公”经费控制率为0%，“三公”经费变动率为0%。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 2020年专项支出共计289.41万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。 - 专项资金实际使用情况分析 项目资金支出主要用于农村道路客运补贴11万元，农村道路养护129.36万元，公交车补贴128万元，国三柴油车补贴21.05万元。 - 专项资金管理情况分析 一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则；二是资金拨付审批手续完整；三是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受区级财政、审计部门及上级主管部门的检查。 本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位2020年度预决算财政信息已按要求在河北唐山芦台经济开发区管理委员会网站上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 我局全局职工在区党工委、在本局领导的带领下，以加快完善园区配套设施建设、打造利民便民工程为宗旨，实施富安路、富宝道、马聪南环路、大通路、蓟海路西延、福海道等7条道路修建改造工作，共9.556公里，同步完善雨污管网建设4.43公里。全域增绿深入推进，绿化面积15.34万平方米。实施盛世大道、富邦道等14条道路、澳林小区二期、广达楼小区绿化提升改造工程，完成欣河公园建设，共计载种乔木2.5余株，灌木122万株，新增绿化面积30公顷。市政及道路建设方面投资7233.9万元。 绩效产出：2021年底完成县道、乡道、村道养护工作。绩效成果：社会满意度高。 - 存在的主要问题 按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。县人大预工委顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时准确全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。 存在问题：农村公路县道养护资金未能及时拨付。 - 改进措施和有关建议 提高办事效率，加快落实发放农村公路建设资金的进度，对各目标责任单位的执行情况进行督促检查，跟踪监控，确保落实。